# Ganttov diagram: Projekt eTermín

## 1. Časť: Presentation Designer

Nadpis: Harmonogram realizácie eTermín (12 týždňov)

| Fáza projektu | Mesiac 1 | Mesiac 2 | Mesiac 3 | Udržiavanie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Analýza & UX návrh | XXXX |  |  |  |
| 2. Vývoj jadra (Backend) |  | XXXX |  |  |
| 3. Administrácia & Frontend |  | XXXX | XXXX |  |
| 4. Notifikácie & GDPR |  |  | XXXX |  |
| 5. Pilotný štart & SEO |  |  | XXXX | XXXX |
| 6. Technická podpora |  |  |  | Priebežne |

- Analýza a špecifikácia (T1-2) – Transformácia papierových procesov do digitálu. Definujeme presné workflow ambulancie, aby systém nahrádzal papier efektívne a bez chýb.

- Návrh UX a mechanizmov dôvery (T3-4) – Návrh rozhrania s dôrazom na overené recenzie. Sociálny dôkaz je kľúčový pre konverziu návštevníka na pacienta.

- Vývoj backendu a databázy (T4-6) – Technické jadro. Musí zabezpečiť nulovú chybovosť pri rezerváciách a ochranu citlivých zdravotných údajov.

- Frontend a modul pre ambulancie (T6-8) – Vývoj prostredia pre personál. Cieľom je, aby sestra strávila správou termínov o 70 % menej času než doteraz.

- Integrácia a zabezpečenie (T9-10) – Nasadenie SMS notifikácií a finálny audit bezpečnosti podľa GDPR.

- Pilotné nasadenie a marketing (T11-12) – Spustenie u prvých lekárov a optimalizácia profilov pre vyhľadávače (SEO).

- Údržba a podpora (Kontinuálne) – Pravidelné aktualizácie, zálohy a technická pomoc pre kliniky.

## 2. Časť: Product Owner

(Úvod)

"Dobrý deň. Náš projekt eTermín je navrhnutý tak, aby sme v priebehu 12 týždňov premenili zastarané papierové kalendáre na inteligentný digitálny systém. Tu je náš plán:"

(Týždeň 1-2: Analýza)

"V prvých dvoch týždňoch sa sústredíme na analýzu a špecifikáciu. Nechceme len kopírovať papier do počítača, ale transformovať workflow ambulancií tak, aby bol systém bezchybný a efektívny."

(Týždeň 3-4: UX a Dôvera)

"Následne prejdeme k návrhu UX a mechanizmom dôvery. Tu vytvoríme rozhranie, kde overené recenzie od reálnych pacientov vytvoria potrebný sociálny dôkaz, ktorý motivuje k rezervácii."

(Týždeň 4-6: Backend)

"V druhom mesiaci budujeme backend a databázu. Je to technické srdce projektu, ktoré musí zaručiť 100 % presnosť rezervácií a maximálnu ochranu zdravotných údajov."

(Týždeň 6-8: Frontend a B2B)

"Súbežne vyvíjame frontend a modul pre ambulancie. Naším cieľom je, aby sestra strávila správou termínov o 70 % menej času, čo jej umožní venovať sa pacientom v čakárni, nie telefónom."

(Týždeň 9-10: Integrácia)

"V treťom mesiaci prebieha integrácia notifikácií a zabezpečenie. Implementujeme automatické SMS pripomienky a prejdeme prísnym auditom GDPR."

(Týždeň 11-12: Pilot a SEO)

"Projekt uzatvárame pilotným nasadením a marketingom. Spustíme systém u prvých lekárov a optimalizujeme profily pre Google, aby si nás pacienti našli organicky."

(Záver: Údržba)

"Po úspešnom spustení v 12. týždni plynule prechádzame do fázy údržby a podpory. Zabezpečíme pravidelné aktualizácie a technickú pomoc, aby systém eTermín dlhodobo rástol s potrebami lekárov. Ďakujem za pozornosť."